业务验收测试手册

# Freight Customer Portal V1
核心业务全流程测试

Rate → Quote → Booking → Shipment → Tracking / Document → Invoice

测试定位 用于内部业务走查和首轮 UAT。请严格通过页面和业务动作执行，不直接修改数据库。发现问题时保留截图、业务编号和发生时间。

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 测试环境 | □ 本地 □ 测试服务器 地址：____________________________ |
| 测试日期 | __________-____-____ 开始：____:____ 结束：____:____ |
| 测试执行人 | ____________________________ |
| 系统版本 / Commit | ____________________________ |
| 租户代码 | DEMO / ____________________________ |
| 总体结论 | □ 通过 □ 有条件通过 □ 不通过 □ 阻塞 |

文档版本 V1.0  ·  依据批准 PRD、技术设计、数据库/ERD 设计及现有阶段验收清单编制

# 1. 使用说明与通过标准

本手册以一票真实业务逻辑为主线，要求内部管理员、客户用户、操作人员和财务人员依次完成全部动作。测试结束时，应能从每个业务编号追溯到上一环节，并确认客户只能看到其公司范围内、允许外部查看的数据。

## 1.1 建议执行方式

第一次执行使用模拟或脱敏数据；文件使用专门测试 PDF，不包含真实敏感资料。

准备两个浏览器或一个普通窗口加一个无痕窗口，分别保持内部账号和客户账号登录。

每完成一个阶段，记录 Rate No.、Quote No.、Booking No.、Shipment No.、Invoice No.。

遇到失败不要直接绕过；记录时间、页面、账号、业务编号、操作、错误文字和截图。

除明确的负向测试外，主流程必须从头顺序执行，禁止使用数据库修改状态。

## 1.2 核心通过标准

□ 业务人员无需开发人员修改数据库即可走完整条链。

□ 金额、币种、数量、日期、客户、航线和文件在上下游保持正确且可追溯。

□ 非法状态跳转、越权访问、隐藏文件访问均被服务端拒绝。

□ 客户侧不显示采购成本、供应商、内部备注或其他客户数据。

□ 关键状态、价格、文件和账单动作产生审计记录。

□ 不存在阻断主流程的 P0/P1 缺陷；业务负责人完成结论签署。

## 1.3 缺陷等级

| 等级 | 定义 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 数据泄露、数据损坏、系统不可用 | 立即停止测试并升级处理 |
| P1 | 核心流程无法继续、金额错误、权限或状态规则失效 | 阻塞试点，修复后完整复验 |
| P2 | 有替代路径，但明显影响业务效率或可理解性 | 记录并排期，相关步骤复验 |
| P3 | 文案、样式或低影响体验问题 | 进入优化清单 |

# 2. 测试前准备

## 2.1 环境检查

□ Web 页面可打开，API health/readiness 正常。

□ PostgreSQL、Redis、Worker 和 S3/MinIO 对象存储已启动。

□ 数据库 migration 已应用；测试权限和测试账号已准备。

□ 浏览器允许下载文件；测试期间保留开发者控制台错误截图。

□ 邮件功能当前如为 log 模式，不把实际收到邮件作为核心流程通过条件。

## 2.2 测试账号

| 角色 | 租户 / 邮箱 | 用途 | 可登录 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenant Admin | DEMO / admin@demo.freight.local | Rate、Quote、Booking、Shipment、Invoice 后台操作 | □ |
| Customer Admin | DEMO / customer@demo.freight.local | 客户查价、接受报价、订舱、查货、确认账单 | □ |
| Operation（如有） | ________________________ | Booking 审核、SO、Shipment、Tracking、BL | □ |
| Finance（如有） | ________________________ | Invoice 创建、发布、收款 | □ |
| 另一租户/客户 | ________________________ | 越权负向测试 | □ |

账号安全 不要在文档中填写真实密码。DEMO 密码仅用于本地开发，不应直接用于共享测试环境。

## 2.3 主流程测试数据

| 字段 | 建议测试值 | 实际使用值 |
| --- | --- | --- |
| POL / POD | CNSHA / USLGB | ____________________ |
| Carrier / Service | E2E / Golden Path | ____________________ |
| ETD / ETA | 当前日期 +7天 / +25天 | ____________________ |
| Container | 40HQ × 2 | ____________________ |
| Cost / Standard Sell | USD 1,000.00 / 1,250.00 | ____________________ |
| Charge | DOC / PER_BL / USD 75.00 | ____________________ |
| Commodity | Consumer goods | ____________________ |
| Packages / Weight / Volume | 120 / 18,500.00 KG / 62.50 CBM | ____________________ |
| SO / BL / Invoice PDF | 小于 10 MB 的测试 PDF | ____________________ |

# 3. 测试数据追踪卡

先填写 每创建一个对象立即记录编号和状态。后续发生问题时，这张卡是定位数据链的核心证据。

| 业务对象 | 业务编号 | 数据库/页面 ID（可选） | 最终状态 | 证据编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rate | ________________ | ________________ | ACTIVE | ________ |
| Quote | ________________ | ________________ | BOOKED | ________ |
| Booking | ________________ | ________________ | SO_RELEASED | ________ |
| Shipment | ________________ | ________________ | COMPLETED / ______ | ________ |
| Container 1 | ________________ | ________________ | — | ________ |
| Container 2 | ________________ | ________________ | — | ________ |
| SO Document | ________________ | ________________ | ACTIVE | ________ |
| BL Document | ________________ | ________________ | ACTIVE | ________ |
| Invoice | ________________ | ________________ | PAID / ______ | ________ |

## 主流程状态检查

| 对象 | 应经过的状态 |
| --- | --- |
| Quote | DRAFT → SENT → VIEWED → ACCEPTED → BOOKED |
| Booking | DRAFT → SUBMITTED → UNDER_REVIEW → CONFIRMED → SO_RELEASED |
| Shipment | PLANNED → IN_PROGRESS → DEPARTED → ARRIVED → COMPLETED |
| Invoice | DRAFT → ISSUED → CUSTOMER_CONFIRMED → PAID |

# 4. Rate：后台创建运价

## CORE-001  创建有效 Rate 和附加费

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Tenant Admin | /admin/rates | CNSHA → USLGB；40HQ；USD；Cost 1,000.00；Sell 1,250.00；DOC 75.00/PER_BL |

### 操作步骤

使用内部管理员登录，进入 Admin → Rates。

点击新建 Rate，填写唯一 Rate No.、POL、POD、Carrier、Service、有效期、ETD、Transit Days、供应方和币种。

添加 40HQ 箱型价格，填写 Cost Amount 与 Sell Amount。

添加 DOC 附加费：PER_BL、USD 75.00、Not Included。

保存后从列表搜索刚创建的 Rate，并打开编辑视图复核。

### 预期结果

□ 必填项缺失、无效金额或失效日早于生效日时不能保存。

□ 保存成功，Rate 出现在列表，状态为 ACTIVE，金额与币种显示正确。

□ 采购成本、标准售价和附加费仅在内部后台可见。

□ 筛选 POL、POD、Carrier、Container Type、Status 均可找到该 Rate。

□ 创建动作可在 AuditLog 中追溯。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## NEG-001  Rate 基础校验负向测试

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Tenant Admin | /admin/rates | 重复箱型、非法币种、负金额、错误日期 |

### 操作步骤

依次尝试提交重复 40HQ、负金额、失效日早于生效日的数据。

每次记录页面提示；取消测试草稿，不污染主流程数据。

### 预期结果

□ 前端或后端返回明确错误。

□ 失败操作不产生半条 Rate/RatePrice/RateCharge 数据。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 5. Customer Rate Search → Quote

## CORE-002  客户查价并确认销售价

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Customer Admin | /portal/rates | 使用 CORE-001 的航线、ETD 范围、40HQ、Carrier |

### 操作步骤

切换到客户账号，进入 Portal → Rates。

输入 POL、POD、ETD 日期范围和 40HQ，执行搜索。

增加 Carrier 条件再次搜索，并确认目标 Rate 仍存在。

记录销售价、附加费、币种、航线、ETD、有效期。

检查页面和网络响应中是否出现 Cost、Supplier、Contract No. 或内部备注。

### 预期结果

□ 只返回当前租户 ACTIVE 且日期有效的运价。

□ 客户看到的主运价为客户加价后的最终销售价，计算符合客户配置。

□ DOC 附加费按 PER_BL 数量 1 汇总，且币种一致。

□ 客户看不到采购成本、供应商、合约号、内部备注及加价参数。

□ 无结果查询显示明确空状态，不报系统错误。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## CORE-003  生成 Quote 并验证价格快照

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Customer Admin + Tenant Admin | /portal/rates → /portal/quotes；/admin/rates | 选择 CORE-002 的查询结果 |

注意 主流程后续只使用第一份 Quote。若改价影响了首份 Quote，应记录 P1 并停止主流程。

### 操作步骤

客户点击生成报价，记录 Quote No.、主运价、附加费、Total 和 Valid Until。

内部管理员打开源 Rate，把 Sell Amount 修改为另一个值并保存。

客户刷新原 Quote，重新记录金额。

客户返回查价，用同一 Rate 再生成一份新 Quote，记录金额。

### 预期结果

□ 首份 Quote 金额与生成时查价结果一致。

□ 修改源 Rate 后，首份 Quote 金额不变化。

□ 新 Quote 使用修改后的 Rate 和客户加价结果。

□ 客户 Quote 页面不显示 Cost 快照。

□ Quote 编号租户内唯一，金额和币种格式正确。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 6. Quote 状态、PDF 与客户接受

## CORE-004  内部发送 Quote，客户查看 PDF 并接受

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Tenant Admin → Customer Admin | /admin/quotes → /portal/quotes | 使用 CORE-003 的第一份 Quote |

### 操作步骤

内部管理员打开 Quote 详情，确认客户、航线、箱型、费用和有效期。

如系统允许 Draft 手工改价，用测试原因修改后保存；确认原价、改后价、操作者、时间和原因可追溯。

执行 Send Quote，记录状态。

客户打开 Quote 详情，确认状态变为 VIEWED。

下载 Quote PDF，打开并核对租户、客户、航线、费用、总价和有效期。

客户点击 Accept；重复点击或刷新页面，检查幂等表现。

### 预期结果

□ 状态按 DRAFT → SENT → VIEWED → ACCEPTED 变化。

□ PDF 可下载并打开，内容与页面及价格快照一致。

□ 手工改价必须有原因，且保留 original/final/operator/time/version。

□ 接受操作写入 acceptedAt，重复接受不会产生重复副作用。

□ 状态动作可在 AuditLog 中追溯。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## NEG-002  Quote 非法状态与过期保护

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Customer Admin / Tenant Admin | Quote 详情/API | 另建一份测试 Quote，不使用主流程 Quote |

### 操作步骤

尝试接受未发送、已拒绝或已过期 Quote。

尝试对已 ACCEPTED Quote 再执行不允许的状态动作。

### 预期结果

□ 非法动作被服务端拒绝并给出清晰提示。

□ 原 Quote 状态与数据不被错误修改。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 7. Quote → Booking：客户订舱

## CORE-005  从 Accepted Quote 创建 Booking

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Customer Admin | /portal/quotes/{id} | 使用 CORE-004 的 ACCEPTED Quote |

### 操作步骤

点击 Book this shipment / 创建订舱。

记录 Booking No.，核对继承的 Route、Carrier、ETD 和 Equipment。

返回 Quote，确认 Quote 状态为 BOOKED。

再次尝试从同一 Quote 创建 Booking。

### 预期结果

□ 创建一份 DRAFT Booking，业务编号租户内唯一。

□ Booking 正确继承 Quote 快照，不要求重复填写已知航线数据。

□ Quote 与 Booking 在同一业务动作中完成关联，Quote 状态为 BOOKED。

□ 重复转单不会创建第二份常规 V1 Booking。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## CORE-006  填写 Booking 草稿并提交

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Customer Admin | /portal/bookings/{id} | Commodity=Consumer goods；Packages=120；Gross Weight=18,500.00；Volume=62.50；40HQ×2 |

### 操作步骤

填写品名、件数、毛重、体积、危险品标记、发货人名称/地址、联系人姓名/邮箱/电话。

填写 40HQ 数量 2，保存草稿并刷新页面。

暂时清空一个必填字段并尝试 Submit，记录提示。

恢复完整数据，再执行 Submit Booking。

### 预期结果

□ 草稿保存后刷新不丢失数据，数值和单位显示正确。

□ 缺少必填字段时服务端拒绝提交并指出字段。

□ 数量、重量、体积必须满足业务校验，重复箱型被拒绝。

□ 提交成功，状态 DRAFT → SUBMITTED，并记录 submittedAt。

□ 提交后不可继续按草稿方式随意修改。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 8. Booking 审核、确认与 SO

## CORE-007  内部审核并确认 Booking

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin | /admin/bookings/{id} | 使用 CORE-006 的 SUBMITTED Booking |

### 操作步骤

内部账号打开 Booking，核对客户、航线、箱型、货物和联系人。

执行 Start Review / Review，填写备注。

确认状态为 UNDER_REVIEW 后执行 Confirm，填写确认备注。

检查状态时间和审计记录。

### 预期结果

□ 合法状态为 SUBMITTED → UNDER_REVIEW → CONFIRMED。

□ 每次状态变化记录操作者、时间、备注和 before/after。

□ 客户刷新 Booking 后可看到最新状态，但不能执行内部确认动作。

□ 服务端权限为最终边界，不仅依靠隐藏按钮。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## CORE-008  上传并放出 SO，客户下载

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin → Customer Admin | /admin/bookings/{id} → /portal/bookings/{id} | PDF/PNG/JPEG，小于 10 MB，文件名 SO-UAT-001.pdf |

### 操作步骤

内部账号在 CONFIRMED Booking 上传合法 SO。

记录 Document 文件名、版本、状态和客户可见性。

客户刷新 Booking，找到 SO 并下载。

打开下载文件，核对文件名、MIME 类型和内容。

### 预期结果

□ SO 存入对象存储，数据库仅保存 Document 元数据。

□ Document 类型为 SO、版本从 1 开始、customerVisible=true、状态 ACTIVE。

□ Booking 原子更新为 SO_RELEASED。

□ 客户可下载正确文件；上传和下载均可审计。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## NEG-003  SO 文件校验与可见性

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Customer Admin | Booking Document | 空文件、不支持格式、>10 MB；customerVisible=false 文件 |

### 操作步骤

分别尝试上传非法文件。

准备内部隐藏文件后，以客户账号查看列表并尝试直接访问文件 ID。

### 预期结果

□ 非法文件被拒绝且 Booking 状态不变。

□ 隐藏文件不出现在客户列表，直接猜 ID 也不能下载。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 9. Shipment 建档与基础资料

## CORE-009  从 SO Released Booking 创建 Shipment

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin | /admin/bookings/{id} | Vessel=GOLDEN STAR；Voyage=GP-UAT01；ETA=当前日期+25天 |

### 操作步骤

在 SO_RELEASED Booking 点击 Create Shipment。

填写 Vessel、Voyage 和 ETA 并保存。

记录 Shipment No.，打开 Shipment 详情。

核对 Customer、Booking、POL/POD、Carrier、ETD/ETA。

再次尝试从同一 Booking 创建 Shipment。

### 预期结果

□ Shipment 初始状态为 PLANNED，编号租户内唯一。

□ 客户、航线、船司和 ETD 快照正确，与 Booking 关联正确。

□ V1 常规路径阻止重复建 Shipment。

□ 客户在自己的 Shipment 列表能看到该 Shipment。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## CORE-010  维护 Shipment 船期与提单号

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin | /admin/shipments/{id} | Vessel/Voyage；ETD/ETA；MBL/HBL 测试编号 |

### 操作步骤

编辑 Vessel、Voyage、ETD、ETA、MBL 和 HBL。

保存并刷新，检查显示值。

切换客户账号，确认允许外部展示的信息正确。

### 预期结果

□ 数据保存成功，日期和编号未丢失。

□ 客户只能查看只读详情，不能看到内部维护控件。

□ Shipment 更新动作可追溯。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 10. Container、Tracking 与 Shipment 状态

## CORE-011  添加两个 Container

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin | /admin/shipments/{id} | EAEA1234567 / SEAL-1；EAEB1234568 / SEAL-2；40HQ；VGM 19,000.00 KG |

### 操作步骤

添加第一个 40HQ Container，填写柜号、封条号和 VGM。

添加第二个 Container。

刷新详情并核对两个柜的信息。

尝试提交格式错误的柜号，记录提示。

### 预期结果

□ 两个 Container 均关联当前 Shipment 和租户。

□ 柜号格式、箱型和 VGM 校验正确。

□ 客户 Shipment 详情能看到允许展示的 Container 信息。

□ 无内部维护权限的客户不能新增或修改 Container。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## CORE-012  推进 Shipment 并追加客户可见节点

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin | /admin/shipments/{id} | 节点 VESSEL_DEPARTED；地点 CNSHA/Shanghai；客户可见 |

### 操作步骤

执行 Start Shipment，使状态 PLANNED → IN_PROGRESS。

执行 Depart，使状态 IN_PROGRESS → DEPARTED。

追加一个客户可见 Tracking Event，填写事件时间、地点和备注。

再追加一个 customerVisible=false 的内部节点。

客户刷新 Shipment Timeline。

### 预期结果

□ 状态动作符合服务端状态机并生成系统节点/审计。

□ TrackingEvent 按时间展示且保留历史，不覆盖旧节点。

□ 客户看到客户可见节点和备注。

□ 客户看不到内部节点。

□ 客户不能执行 Shipment 状态动作或追加 Tracking Event。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## NEG-004  Shipment 非法状态跳转

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin | Shipment 状态动作 | 使用单独 Shipment 或在当前允许的安全节点执行 |

### 操作步骤

尝试跳过状态直接 Arrive/Complete，或对终态重复执行动作。

### 预期结果

□ 非法跳转被服务端拒绝。

□ Shipment 当前状态和历史事件未被污染。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 11. BL 文档版本与客户下载

## CORE-013  上传客户可见 FINAL_BL

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin → Customer Admin | /admin/shipments/{id} → /portal/shipments/{id} | BL-UAT-v1.pdf；类型 FINAL_BL；customerVisible=true |

### 操作步骤

内部账号上传 FINAL_BL v1，设置客户可见。

客户刷新 Shipment Documents，下载并打开文件。

内部账号上传同类型 v2。

客户再次刷新，只下载当前有效版本。

### 预期结果

□ v1 首次为 ACTIVE，客户可见且可下载。

□ v2 版本号递增并成为 ACTIVE，v1 变为 SUPERSEDED。

□ 客户只看到/下载当前允许的有效版本。

□ 文件下载执行 tenant、customer、visibility、status 授权。

□ 上传和下载操作均可审计。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## NEG-005  隐藏 BL 与跨租户文件访问

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Customer Admin + 另一租户账号 | Document 下载 URL/API | customerVisible=false 文件；当前 BL Document ID |

### 操作步骤

上传一个内部 DRAFT_BL/OTHER 文件并设为不可见。

客户尝试访问隐藏文件。

另一租户账号尝试访问当前 FINAL_BL ID。

### 预期结果

□ 隐藏文件对客户不可见且不能直接下载。

□ 另一租户返回未找到/无权限，不泄露对象存在性。

□ 拒绝访问产生安全审计。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 12. Invoice / Billing

## CORE-014  从 Shipment 创建 Draft Invoice

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Finance / Tenant Admin | /admin/invoices | Ocean Freight: 2×650.00；DOC: 1×75.00；Tax 25.00；USD；Due Date +30天 |

### 操作步骤

从当前 Shipment 创建 Invoice。

添加 Ocean Freight 和 DOC 两条费用行。

填写 Currency、Tax Amount 和 Due Date 后保存。

记录 Invoice No.，核对每行金额、Subtotal 和 Total。

### 预期结果

□ Invoice 自动继承 Shipment 的 Customer，不允许指定其他客户。

□ 行金额分别为 USD 1,300.00 和 USD 75.00。

□ Subtotal=USD 1,375.00；Total=USD 1,400.00。

□ 权威金额使用 Decimal，金额和币种显示完整。

□ Invoice、InvoiceLine、编号和 AuditLog 一致创建。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## CORE-015  上传 Invoice 附件并发布

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Finance / Tenant Admin | /admin/invoices/{id} | INVOICE-UAT-v1.pdf；后续上传 v2 |

### 操作步骤

为 Draft Invoice 上传 PDF 附件。

再上传同类型的新版本，检查版本和旧文件状态。

执行 Issue Invoice。

记录 issuedAt 和通知状态（若生产邮件未启用，仅记录站内/消息日志）。

### 预期结果

□ 附件固定关联当前 Invoice、Tenant 和 Customer，且客户可见。

□ 新版本 ACTIVE，旧版本 SUPERSEDED。

□ Invoice 状态 DRAFT → ISSUED。

□ 发布动作写入审计，并生成已实现的 Notification/message log。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## CORE-016  客户查看、下载并确认 Invoice

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Customer Admin | /portal/billing/{id} | 使用 CORE-015 的 ISSUED Invoice |

### 操作步骤

客户进入 Billing 列表，搜索并打开 Invoice。

核对 Shipment、币种、费用行、Subtotal、Tax、Total、Due Date。

下载当前 Invoice 附件并打开。

执行 Confirm Invoice，刷新页面。

### 预期结果

□ 客户只能看到本公司已发布的 Invoice。

□ 页面金额与后台一致，总额为 USD 1,400.00。

□ 附件可下载且内容正确。

□ 状态 ISSUED → CUSTOMER_CONFIRMED，记录 confirmedAt。

□ 客户不能创建、发布、作废或标记收款。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## CORE-017  内部标记 Paid

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Finance / Tenant Admin | /admin/invoices/{id} | 使用 CORE-016 的 CUSTOMER_CONFIRMED Invoice |

### 操作步骤

内部账号打开 Invoice，执行 Mark as Paid。

客户刷新 Billing 详情。

### 预期结果

□ 状态 CUSTOMER_CONFIRMED → PAID，并记录 paidAt。

□ 客户看到 Paid 状态。

□ 操作写入 AuditLog；PAID 终态不能继续非法跳转。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

# 13. Shipment 收尾与完整链路核对

## CORE-018  Shipment 到港并完成

| 执行角色 | 页面 / 入口 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| Operation / Tenant Admin | /admin/shipments/{id} | 按当前状态依次执行 Arrive、Complete |

### 操作步骤

在 DEPARTED Shipment 执行 Arrive，填写必要时间/备注。

执行 Complete。

客户刷新 Shipment 详情和 Timeline。

### 预期结果

□ 状态 DEPARTED → ARRIVED → COMPLETED。

□ 到港、完成时间和 Tracking Timeline 一致。

□ 客户可以查看完整外部时间线、Container、SO/BL 和关联 Billing 信息。

□ 完成状态和所有关键动作均可审计。

结果 □通过 □失败 □阻塞 证据：____________ 问题编号/备注：________________________

## 13.1 上下游一致性核对

| 检查项 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Rate → Quote：航线、箱型、币种、价格快照正确 | □ | ________________________ |
| Quote → Booking：来源关联、航线和箱量继承正确 | □ | ________________________ |
| Booking → Shipment：客户、航线、船期和状态正确 | □ | ________________________ |
| Shipment → Document：SO/BL 关联、版本和可见性正确 | □ | ________________________ |
| Shipment → Invoice：客户、币种、费用和总额正确 | □ | ________________________ |
| 客户范围：只能看到本公司数据 | □ | ________________________ |
| 审计追踪：关键对象和状态均可追溯 | □ | ________________________ |

# 14. 权限与隔离专项测试

执行原则 这些测试必须使用第二客户公司或第二租户的真实授权账号，不要只依靠前端按钮是否隐藏判断。

| 用例 | 操作 | 预期 | 结果 / 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-001 | 客户访问后台 Rate 成本接口/页面 | 服务端拒绝；不返回成本字段 | □通过 □失败 证据：______ |
| SEC-002 | 另一租户猜 Quote ID | 404/403；不泄露对象存在性 | □通过 □失败 证据：______ |
| SEC-003 | 同租户另一客户猜 Booking ID | 不能读取或修改 | □通过 □失败 证据：______ |
| SEC-004 | 另一租户猜 Shipment ID | 不能读取或执行状态动作 | □通过 □失败 证据：______ |
| SEC-005 | 客户猜隐藏 Document ID | 不能列表、下载或获得对象地址 | □通过 □失败 证据：______ |
| SEC-006 | 另一客户猜 Invoice ID | 不能读取、确认或下载附件 | □通过 □失败 证据：______ |
| SEC-007 | 客户直接调用内部状态动作 | 服务端权限拒绝 | □通过 □失败 证据：______ |
| SEC-008 | 检查 ACCESS_DENIED 安全审计 | 记录请求方租户/用户/对象/状态码，不泄露目标租户 | □通过 □失败 证据：______ |

# 15. 异常、刷新与体验检查

| 检查项 | 操作方法 | 通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录恢复 | 刷新页面或关闭后重新打开 | Refresh Cookie 能恢复会话；无重复刷新/重放错误 | □ |
| 权限分流 | 客户访问 /admin；内部访问业务入口 | 进入正确 Portal/Admin，不显示越权操作 | □ |
| Loading | 慢网络或首次进入列表 | 存在清晰加载状态，不出现空白误导 | □ |
| Empty | 使用无结果筛选 | 有明确空状态和清除筛选入口 | □ |
| Error | 断开 API 或制造可恢复错误 | 显示可理解错误和 Retry，不暴露 stack | □ |
| 下载 | 下载 Quote/SO/BL/Invoice | 文件可打开、文件名/MIME 正确，无公共永久 URL | □ |
| 分页筛选 | Rate/Quote/Booking/Shipment/Invoice 列表 | 筛选条件生效，分页总数合理 | □ |
| 响应式 | 浏览器宽度 1440/768/390 | 客户核心查看与操作可完成，无关键内容截断 | □ |
| 控制台 | 完整流程观察 Console/Network | 无未处理异常、敏感数据或 Token 日志 | □ |
| 格式 | 检查金额、日期、币种 | 金额千分位两位小数；日期 yyyy-mm-dd；币种不丢失 | □ |

已知边界 Dashboard、通用 Documents、完整 Notifications UI 和 Branding 仍可能为占位或未完成；本次核心闭环不应把这些页面的展示视为已验收功能。生产邮件、备份恢复和安全加固另有发布门禁。

# 16. 缺陷记录

每个问题单独编号。若同一问题影响多个步骤，在相关测试用例的“问题编号”栏引用同一个编号。

| 缺陷ID | 等级 | 步骤/对象 | 现象与复现步骤 | 预期 | 状态/负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | P__ | ________ | ________________________ ________________________ | ________________ | OPEN / ______ |
| BUG-002 | P__ | ________ | ________________________ ________________________ | ________________ | OPEN / ______ |
| BUG-003 | P__ | ________ | ________________________ ________________________ | ________________ | OPEN / ______ |
| BUG-004 | P__ | ________ | ________________________ ________________________ | ________________ | OPEN / ______ |
| BUG-005 | P__ | ________ | ________________________ ________________________ | ________________ | OPEN / ______ |
| BUG-006 | P__ | ________ | ________________________ ________________________ | ________________ | OPEN / ______ |
| BUG-007 | P__ | ________ | ________________________ ________________________ | ________________ | OPEN / ______ |
| BUG-008 | P__ | ________ | ________________________ ________________________ | ________________ | OPEN / ______ |

## 缺陷证据规范

截图包含页面标题、业务编号、错误文字和浏览器时间。

记录使用的租户、角色、浏览器、环境地址和 Commit/版本。

网络/API 问题记录请求方法、路径、HTTP 状态和 request/correlation ID；不要复制 Token。

数据问题记录上下游业务编号，避免只写页面 URL。

# 17. 最终验收汇总与签署

| 阶段 | 核心用例 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rate / Quote | CORE-001～004 | ___ | ___ | ___ | □通过 □不通过 |
| Booking / SO | CORE-005～008 | ___ | ___ | ___ | □通过 □不通过 |
| Shipment / Tracking / BL | CORE-009～013、018 | ___ | ___ | ___ | □通过 □不通过 |
| Invoice / Billing | CORE-014～017 | ___ | ___ | ___ | □通过 □不通过 |
| 权限与负向测试 | NEG-001～005、SEC-001～008 | ___ | ___ | ___ | □通过 □不通过 |

## 最终判断

□ 通过：核心流程全部通过，无 P0/P1；可以进入受控客户 UAT。

□ 有条件通过：无 P0，存在已书面接受且有截止日期的非阻塞问题。

□ 不通过：存在 P0/P1，或核心流程无法独立完成。

□ 阻塞：环境、账号、依赖或测试数据不具备，尚不能判断。

| 角色 | 姓名 | 结论 | 日期 | 签字 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试执行人 | ____________ | ____________ | ____-__-__ | ________________________ |
| 业务负责人 | ____________ | ____________ | ____-__-__ | ________________________ |
| 产品负责人 | ____________ | ____________ | ____-__-__ | ________________________ |
| 技术负责人 | ____________ | ____________ | ____-__-__ | ________________________ |

剩余风险 / 上线前条件：

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________