货代客户在线门户 SaaS

产品需求文档（PRD）

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 产品阶段 | V1 MVP / 商用试点版 |
| 计划周期 | 16 周开发 + 4 周试点 |
| 文档日期 | 2026-08-27 |

内部项目文档 · 用于产品设计、研发、测试与试点验收

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-27 | 产品负责人 | 第一版基线，冻结 V1 核心范围 |

范围控制原则：V1 只验证“查价 → 报价 → 下单 → Shipment → Tracking → 单证 → 账单”的客户门户闭环。任何 EDI、报关、总账、复杂应付、AI/OCR、全球实时 Tracking 等需求默认进入 V1.5/V2 Backlog。

# 目录

1. 项目背景与目标

2. 产品定位与范围

3. 用户与角色

4. 核心业务流程

5. 功能需求

5.1 客户门户

5.2 内部运营后台

5.3 SaaS 平台管理

6. 核心业务对象与状态

7. 权限与数据可见性

8. 非功能需求

9. 数据指标与埋点

10. V1 验收标准

11. 路线图与里程碑

12. 风险与范围管理

附录 A. 字段基线

附录 B. UAT 核心用例

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 背景

大量中小国际货代公司的客户服务仍依赖微信、邮件和 Excel：客户找销售询价、发送托书、追问订舱与开船节点、索要 SO/BL/账单，内部人员重复传递信息。V1 的目标不是替代完整货代 ERP，而是在客户侧建立一个可独立品牌化、可多租户交付的在线门户。

## 1.2 产品目标

让货代客户可自助完成：查价、获取报价、在线下单、查看订单/Shipment 进度、下载单证、查看账单。

让货代内部人员可在统一后台维护客户、运价、报价、Booking、Shipment、业务节点、文件与应收账单。

支持白标与多租户，使同一套 SaaS 可服务多家货代公司。

在 16 周形成可上线 Beta，随后用 4 周真实试点验证付费意愿与流程可用性。

## 1.3 商业验证目标

| 指标 | 目标值 | 判定意义 |
| --- | --- | --- |
| 试点货代 | ≥ 3 家 | 验证企业侧愿意导入真实业务流程 |
| 真实客户账号 | 15–30 个 | 验证客户愿意登录门户 |
| 真实报价 | ≥ 100 次 | 验证查价/报价链路 |
| 真实 Booking | ≥ 30 单 | 验证在线下单行为 |
| 真实 Shipment | ≥ 20 单完成 | 验证后续履约/文件/账单链路 |
| 付费信号 | ≥ 1 家明确愿意续费 | V1 核心商业假设成立 |

# 2. 产品定位与范围

## 2.1 产品定位

一句话定位：面向 20–150 人规模国际货代公司的白标客户门户 SaaS，让客户从“微信问一切”转为“在线查、下、看、取”。

## 2.2 V1 必做范围

| 模块 | V1 核心能力 |
| --- | --- |
| 账户与客户 | 企业账号、子账号、角色权限、客户公司管理 |
| 运价 | Excel 导入、有效期、航线/船司/箱型查询、基础加价 |
| 报价 | Quote 创建、版本/状态、PDF、接受/拒绝/过期 |
| Booking | Quote 转 Booking、提交、审核、确认、SO 上传 |
| Shipment | Shipment/Container、船名航次、ETD/ETA、业务节点 Timeline |
| 文件 | SO/BL/Invoice 等上传下载、版本、客户可见性 |
| 账单 | 应收 Invoice 展示、客户确认、人工标记 Paid |
| 通知 | 邮件通知与通知日志 |
| SaaS | 多租户、Logo/品牌、独立域名配置、租户状态管理 |
| 治理 | 审计日志、基础 Dashboard、权限与数据隔离 |

## 2.3 V1 明确不做

船司 Booking/SI/VGM EDI、船司实时舱位与实时运价接口。

AMS、ISF、ENS、中国预配舱单、报关申报与海关接口。

完整总账、凭证、会计科目、银行流水自动核销、应付 AP、供应商结算。

AI 制单、OCR、AI 报价、AI 客服。

全球实时 AIS/集装箱 Tracking；V1 只做标准业务节点 Tracking。

复杂 Pricing Engine；V1 只做基础运价、固定加价和销售手工改价。

# 3. 用户与角色

| 角色 | 使用者 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | SaaS 平台方 | 创建/停用租户、套餐/状态、平台配置与平台指标 |
| Freight Admin | 货代管理员 | 员工、客户、运价、所有订单、账单、公司设置 |
| Sales | 销售 | 负责客户、报价、销售价格、客户订单/历史报价 |
| Operation | 操作 | Booking 审核、Shipment、Container、节点、SO/BL/文件 |
| Finance | 财务（可选角色） | Invoice 创建、状态、客户账单查询 |
| Customer Admin | 客户企业管理员 | 本公司资料、子账号、本公司报价/订单/账单 |
| Customer User | 客户普通用户 | 本公司被授权的报价、订单、Shipment、文件、账单 |

权限原则：前端隐藏按钮不等于权限控制。所有权限与 tenant/customer 数据范围必须由后端强制校验。

# 4. 核心业务流程

## 4.1 主闭环

Rate  →  Quote  →  Booking  →  Shipment  →  Tracking / Document  →  Invoice

## 4.2 查价与报价

客户登录 Portal，输入 POL、POD、ETD 日期范围、箱型，可选 Carrier。

系统匹配当前租户有效运价，并应用客户基础加价规则。

客户查看结果并选择一个方案生成 Quote。

Quote 记录原始成本、销售价、有效期、销售负责人和状态。

客户可在线查看、下载 PDF、接受或拒绝；接受后可一键创建 Booking。

## 4.3 Booking 与 Shipment

客户从 Quote 创建 Booking，补充货物、联系人、箱量等信息。

Booking 进入 Submitted，内部 Operation 审核并确认。

确认后上传 SO，并创建/关联 Shipment。

内部维护 Vessel/Voyage、ETD/ETA、Container 与业务节点。

客户在 Shipment Timeline 查看进度，并下载客户可见文件。

财务创建应收 Invoice，客户在线查看/确认，内部人工标记收款。

# 5. 功能需求

## 5.1 客户门户

| 优先级 | 功能 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 登录/重置密码 | 邮箱+密码登录；忘记密码；租户/客户状态检查。 |
| P0 | Dashboard | Active Shipments、Pending Quotes、Upcoming Departures、Outstanding Invoices。 |
| P0 | Rate Search | POL/POD/ETD/箱型/Carrier 查询；只展示客户可见销售价。 |
| P0 | Quote | 列表、详情、状态、接受/拒绝、PDF 下载、过期提示。 |
| P0 | Booking | Quote 转 Booking；新建/编辑 Draft；提交后进入审核。 |
| P0 | Shipment | 列表/详情、业务 Timeline、Container 信息、ETD/ETA。 |
| P0 | Documents | 按 Shipment/类型查看下载；仅 customer_visible=true。 |
| P0 | Billing | Invoice 列表、详情、附件、Due Date、状态、确认。 |
| P1 | Company & Users | 客户管理员维护企业信息与子账号。 |
| P1 | Notifications | 站内通知列表；V1 主要通知渠道为邮件。 |

## 5.2 内部运营后台

| 优先级 | 功能 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Customers | 客户公司、联系人、销售归属、状态、基础价格规则。 |
| P0 | Rates | CRUD、Excel 导入、有效期、船司、航线、箱型、币种。 |
| P0 | Quotes | 创建/修改/发送/过期；销售手工改价；操作记录。 |
| P0 | Bookings | 审核、确认、拒绝、取消、上传 SO、创建 Shipment。 |
| P0 | Shipments | 维护 Vessel/Voyage、ETD/ATD/ETA/ATA、Container。 |
| P0 | Tracking Events | 新增节点、时间、地点、备注、客户可见。 |
| P0 | Documents | 上传、类型、版本、客户可见开关、关联 Shipment。 |
| P0 | Billing | 创建 Invoice、金额、币种、到期日、状态、文件。 |
| P0 | Users & Roles | 员工账号、角色、启停、客户数据范围。 |
| P0 | Audit Logs | 价格、订单、账单、权限等关键变更留痕。 |
| P1 | Dashboard | 订单/报价/活跃客户/应收等基础指标。 |
| P1 | Settings | 公司 Logo、名称、邮件、门户品牌、域名配置。 |

## 5.3 SaaS 平台管理

创建/停用 Tenant，设置公司名称、状态、套餐、到期时间。

查看租户使用概览：用户数、客户数、Booking/Shipment 数等。

租户品牌配置：Logo、公司名、主色、门户域名。

租户数据严格隔离；Super Admin 的跨租户访问必须审计。

# 6. 核心业务对象与状态

| 对象 | 编号示例 | 核心状态 |
| --- | --- | --- |
| Quote | QT202609000123 | Draft → Sent → Viewed → Accepted → Booked；另有 Expired/Rejected/Cancelled |
| Booking | BK202609000123 | Draft → Submitted → Under Review → Confirmed → SO Released；另有 Rejected/Cancelled |
| Shipment | SHP202609000123 | Created → In Progress → Departed → Arrived → Completed；可有 Cancelled |
| Invoice | INV202609000123 | Draft → Issued → Customer Confirmed → Paid；可有 Cancelled |

## 6.1 标准 Tracking Event

Booking Submitted

Booking Confirmed

SO Released

Empty Container Picked Up

Customs Clearance

Container Gated In

Loaded on Vessel

Vessel Departed

Transshipment

Arrived at Destination

Container Discharged

Completed

状态机要求：状态跳转必须由后端 Domain Service 校验；禁止仅通过前端按钮限制状态变化。

# 7. 权限与数据可见性

每个核心业务对象均绑定 tenant_id。

Customer 侧除 tenant_id 外，还需根据 customer_company_id 做二级数据隔离。

Sales 默认仅可访问自己负责的客户；Freight Admin 可访问全租户。

Documents 通过 customer_visible 控制外部可见性；内部文件默认不可见。

涉及价格、Invoice、权限的变更必须生成 AuditLog。

所有文件下载通过授权 URL/后端签名，禁止暴露公共对象存储路径。

# 8. 非功能需求

| 类别 | V1 要求 |
| --- | --- |
| 安全 | HTTPS；密码哈希；RBAC；Tenant/Customer 数据隔离；登录尝试限制；API Rate Limit；审计日志。 |
| 性能 | 普通页面目标 <1s；复杂查询 <3s；Excel 导入/PDF 生成采用异步任务。 |
| 可用性 | 核心业务失败必须有明确错误提示；关键操作支持幂等/防重复提交。 |
| 备份 | 数据库每日备份；对象存储持久化；备份保留至少 7–30 天。 |
| 可观测性 | 结构化日志、错误追踪、请求 Trace/Correlation ID。 |
| 兼容性 | 桌面端 Chrome/Edge 为主；客户 Portal 响应式适配移动端。 |
| 数据导出 | 核心列表支持 Excel/CSV 导出（至少 Admin 侧）。 |

# 9. 数据指标与埋点

| 事件 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| rate_searched | tenant/customer、POL/POD、filters、result_count | 判断运价查询活跃度 |
| quote_created | quote_id、customer、amount、sales | 报价量与客户需求 |
| quote_accepted | quote_id、latency | 报价转 Booking 漏斗 |
| booking_submitted | booking_id、customer | 在线下单使用率 |
| shipment_viewed | shipment_id、customer_user | 客户自助查进度价值 |
| document_downloaded | document_type、shipment_id | 减少人工发送文件的证据 |
| invoice_viewed | invoice_id、customer | 账单自助使用率 |

# 10. V1 验收标准

只有在不需要开发人员直接修改数据库的情况下，以下完整流程可由业务人员与客户独立完成，才视为 V1 功能验收通过：

客户登录  →  深圳→洛杉矶查价  →  生成/接受 Quote  →  创建 Booking  →  内部确认  →  创建 Shipment  →  上传 SO/BL  →  更新节点  →  客户查看/下载  →  创建 Invoice  →  客户确认  →  Completed

多租户隔离测试通过：租户 A 无法通过任何 API/URL 获取租户 B 数据。

客户隔离测试通过：同一租户不同客户公司不能互查报价、订单、文件和账单。

关键状态机非法跳转被后端拒绝。

关键价格/账单/权限变更均存在审计记录。

Excel 运价导入具备校验、错误行反馈和重复数据处理策略。

核心主流程 E2E 自动化测试通过。

# 11. 路线图与里程碑

| 里程碑 | 时间 | 主题 | 关键交付 | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | W1–2 | 客户发现/PRD/原型 | 访谈 10–20 家；3 家试点意向；真实 Rate/Quote/Booking/SO/BL/Invoice 样本 | 进入开发 Gate |
| M1 | W3–4 | SaaS 基础 | Tenant/Auth/RBAC/User/Customer/Audit/File/CI-CD | 多租户可登录 |
| M2 | W5–7 | Rate + Quote | Excel Rate、Search、Markup、Quote、PDF | 可对客户演示查价/报价 |
| M3 | W8–10 | Booking | Quote→Booking、审核、确认、SO | 客户可在线下单 |
| M4 | W11–13 | Shipment/Tracking/Document | Shipment、Container、Timeline、文件 | 核心履约闭环 |
| M5 | W14–16 | Billing/Notification/White Label | Invoice、邮件、品牌、域名、Dashboard | V1 Beta 上线 |
| M6 | W17–20 | 真实试点 | 3 家货代 × 3–5 个客户；只修 Bug/流程缺口 | 商用试点验收 |

# 12. 风险与范围管理

| 风险 | 典型表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求膨胀 | 客户要求“顺便做报关/财务/EDI/CRM” | 所有非主闭环需求进入 Backlog；每两周 Scope Review。 |
| 数据模型错误 | 把 Booking/Shipment/Container/BL 混成 Order | M0 先完成 Domain Model 与 ERD；真实单据走查。 |
| 无真实客户 | 闭门开发 4 个月 | W2 前找试点；W7/W10/W13 连续 Demo；W16 上真实用户。 |
| 过度自动化 | 第一版就接船司/海关/AI | 优先人工协作+软件透明化，外部自动化后置。 |
| 被拖成定制项目 | 每个客户都要求独立流程 | 80% 标准产品 + 20% 配置；禁止每租户独立代码分支。 |

# 附录 A. 字段基线

| 对象 | 关键字段（V1） |
| --- | --- |
| Rate | tenant_id, POL, POD, carrier, service, ETD/validity, container_type, cost_amount, currency, supplier, contract_no |
| Quote | tenant_id, customer_id, rate_id, quote_no, sell_amount, currency, validity, sales_id, status |
| Booking | tenant_id, customer_id, quote_id, booking_no, route, carrier, ETD, container_type, qty, cargo, shipper, contacts, status |
| Shipment | tenant_id, booking_id, shipment_no, carrier, vessel, voyage, POL/POD, ETD/ATD/ETA/ATA, MBL/HBL, status |
| Container | tenant_id, shipment_id, container_no, type, seal_no, weight, VGM, pickup/gate_in/load/discharge_time |
| Document | tenant_id, shipment_id, type, object_key, filename, version, customer_visible, uploader, created_at |
| Invoice | tenant_id, customer_id, shipment_id, invoice_no, currency, amount, due_date, status, document_id |
| TrackingEvent | tenant_id, shipment_id, event_type, event_time, location, remark, customer_visible, operator |

# 附录 B. UAT 核心用例

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | 客户登录并查询有效运价 | 返回符合 POL/POD/有效期/箱型条件的客户销售价 |
| UAT-02 | 客户接受 Quote 并创建 Booking | Quote 状态变更，Booking 自动带入报价与航线信息 |
| UAT-03 | Operation 审核 Booking 并上传 SO | 客户可看到 Confirmed/SO Released 并下载 SO |
| UAT-04 | 创建 Shipment 与两个 Container | Shipment 可展示多个 Container 且字段独立 |
| UAT-05 | 更新 Vessel Departed 节点 | Portal Timeline 正确展示事件时间/地点/备注 |
| UAT-06 | 上传内部文件 customer_visible=false | 客户无法通过列表/API/猜 URL 获取文件 |
| UAT-07 | 创建并发布 Invoice | 客户可查看金额、币种、Due Date 和附件 |
| UAT-08 | 跨租户访问测试 | 访问被拒绝并记录安全日志 |