货代客户在线门户 SaaS

技术开发设计文档

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 产品阶段 | V1 MVP / 商用试点版 |
| 计划周期 | 16 周开发 + 4 周试点 |
| 文档日期 | 2026-08-27 |

内部项目文档 · 用于产品设计、研发、测试与试点验收

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-27 | 技术负责人 | 第一版基线，冻结 V1 核心范围 |

范围控制原则：V1 只验证“查价 → 报价 → 下单 → Shipment → Tracking → 单证 → 账单”的客户门户闭环。任何 EDI、报关、总账、复杂应付、AI/OCR、全球实时 Tracking 等需求默认进入 V1.5/V2 Backlog。

# 目录

1. 技术目标与原则

2. 技术选型

3. 总体架构

4. Monorepo 与代码结构

5. 后端模块划分

6. Domain Model 与 ERD

7. 数据库设计基线

8. 多租户与权限

9. API 设计规范

10. 状态机与业务规则

11. 异步任务与事件

12. 文件与单证

13. 前端架构

14. 安全设计

15. 日志与可观测性

16. 测试策略

17. DevOps 与部署

18. 开发流程与代码规范

19. 迭代实施计划

附录 A. API 基线

附录 B. 数据表基线

# 1. 技术目标与原则

以 4–5 人团队在 16 周内交付可上线 Beta 为目标，优先开发效率、可维护性和业务正确性。

采用 Modular Monolith，不在 V1 引入微服务、Kafka、Kubernetes、GraphQL、Event Sourcing 等非必要复杂度。

所有业务规则、状态机、权限与租户隔离在后端强制执行。

为后续 Tracking API、船司 API、会计系统、EDI 等集成预留明确 Integration 边界，但不提前实现。

核心业务对象具备审计、幂等、事务和可测试性。

# 2. 技术选型

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js + React + TypeScript | 客户 Portal + Admin；SSR/CSR 混合；工程成熟 |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | 快速构建 B2B 界面；组件可控 |
| Table | TanStack Table | 运价/订单/账单复杂表格 |
| Form | React Hook Form + Zod | 大型业务表单、前后端 schema 协同 |
| Backend | NestJS + TypeScript | 模块化、DI、Guard/Interceptor、OpenAPI 友好 |
| API | REST + OpenAPI/Swagger | B2B 集成清晰、易测试与对外开放 |
| DB | PostgreSQL | 强关系、事务、约束、复杂查询、RLS |
| ORM | Prisma | Schema/Migration/开发效率；复杂查询允许 Raw SQL |
| Cache/Queue | Redis + BullMQ | Cache、限流、Session/验证码、异步任务 |
| File | S3 Compatible Object Storage | SO/BL/Invoice/PDF，避免本地磁盘耦合 |
| PDF | Playwright/Puppeteer | HTML 模板转 PDF |
| Excel | ExcelJS 或 SheetJS | Rate 导入导出 |
| Deploy | Docker + Nginx | V1 简单可靠 |
| CI/CD | GitHub Actions | Test/Build/Deploy 自动化 |
| Observability | Sentry + Structured Logging | 错误定位与生产问题追踪 |
| Test | Jest + Supertest + Playwright | Unit/API/E2E |

# 3. 总体架构

Internet
   |
CDN/WAF (可选)
   |
 Nginx
   |---------------------|
   |                     |
Next.js Web          NestJS API
Portal + Admin       Modular Monolith
                         |
       ---------------------------------------
       |                 |                   |
  PostgreSQL           Redis          S3/OSS/COS
  Business DB       Cache + Queue       Documents
                         |
                    BullMQ Worker
               Email / PDF / Excel / Webhook

## 3.1 架构原则

Web 与 API 独立部署，但统一 Monorepo 管理。

API 为唯一业务真相来源；Next.js 不直接访问数据库。

后台任务与在线请求解耦：Excel 导入、PDF、邮件、批量通知进入 Queue。

外部系统统一通过 integrations 模块接入，避免业务模块直接耦合第三方 SDK。

# 4. Monorepo 与代码结构

freight-saas/
├─ apps/
│  ├─ web/                 # Next.js: portal + admin
│  ├─ api/                 # NestJS REST API
│  └─ worker/              # BullMQ processors（可与 api 同仓部署）
├─ packages/
│  ├─ ui/                  # 共享 UI 组件
│  ├─ types/               # DTO/共享类型（谨慎）
│  ├─ validation/          # 可共享 schema
│  └─ config/              # eslint/tsconfig 等
├─ prisma/
│  ├─ schema.prisma
│  └─ migrations/
├─ docker/
├─ docs/
└─ .github/workflows/

推荐工具：pnpm workspace + Turborepo。V1 不需要为了 Monorepo 引入更复杂的构建系统。

# 5. 后端模块划分

| Module | 职责 |
| --- | --- |
| auth | 登录、密码重置、Token/Session、登录限制 |
| tenants | 租户、套餐、状态、品牌配置 |
| users | 用户、角色、启停、成员管理 |
| customers | 客户公司、联系人、销售归属 |
| rates | 运价、Excel 导入、查询、基础价格规则 |
| quotes | Quote、报价快照、PDF、接受/拒绝/过期 |
| bookings | Booking、状态机、审核、SO |
| shipments | Shipment、Vessel/Voyage、ETD/ETA |
| containers | Container 与时间节点字段 |
| tracking | TrackingEvent 与 Timeline |
| documents | 文件元数据、版本、客户可见性、签名 URL |
| billing | 应收 Invoice、状态、客户确认 |
| notifications | Domain Event → Queue → Email/站内通知 |
| audit | 关键变更审计 |
| integrations | 未来 Tracking/船司/会计/短信/微信接口适配器 |

src/modules/bookings/
├─ bookings.controller.ts
├─ bookings.service.ts
├─ booking.domain.ts
├─ booking.policy.ts
├─ dto/
├─ repositories/
└─ __tests__/

# 6. Domain Model 与 ERD

Tenant
 ├─ User
 ├─ CustomerCompany
 │   ├─ CustomerContact
 │   ├─ Quote
 │   │   └─ Booking
 │   │       └─ Shipment
 │   │           ├─ Container
 │   │           ├─ TrackingEvent
 │   │           ├─ Document
 │   │           └─ Invoice
 │   └─ CustomerUser
 └─ Rate

## 6.1 关键关系

Tenant 1:N Users / Customers / Rates / Quotes / Bookings / Shipments。

CustomerCompany 1:N Contacts / CustomerUsers / Quotes / Bookings / Invoices。

Quote 1:N Booking（V1 UI 可限制常规场景为一次转单，但数据层不要强行 1:1）。

Booking 1:N Shipment，预留拆分/分批出运能力；V1 可优先实现 1 个 Booking 创建 1 个 Shipment 的正常路径。

Shipment 1:N Containers / TrackingEvents / Documents / Invoices。

禁止的建模方式：不要把 Quote、Booking、Shipment、Container、BL、Invoice 合成一个“大 Order”表。它们有不同生命周期、状态和权限。

# 7. 数据库设计基线

## 7.1 通用字段

id              UUID / bigint
 tenant_id       NOT NULL (所有业务表)
 created_at      timestamptz
 updated_at      timestamptz
 created_by      nullable user_id
 updated_by      nullable user_id
 version         integer (必要对象可用于乐观锁)

## 7.2 核心索引

(tenant_id, id) / tenant_id 作为所有核心表基础索引。

Rate: (tenant_id, pol, pod, effective_date, expiry_date, container_type, carrier)。

Quote/Booking/Shipment/Invoice 编号采用 (tenant_id, xxx_no) UNIQUE。

TrackingEvent: (tenant_id, shipment_id, event_time)。

Document: (tenant_id, shipment_id, document_type, version)。

## 7.3 金额与币种

金额禁止使用 float/double；PostgreSQL 使用 numeric/decimal。

所有金额字段必须配套 currency（ISO 4217 代码，如 USD/CNY/EUR）。

V1 报价采用“快照”保存：Quote 生成后保留当时 Rate/加价结果，后续 Rate 修改不能反向改变历史 Quote。

# 8. 多租户与权限

## 8.1 Tenant Scope

Request
  -> Auth Guard
  -> Tenant Context
  -> RBAC / Policy
  -> Service
  -> Repository (tenant_id enforced)
  -> PostgreSQL

所有核心表强制 tenant_id NOT NULL。

Repository/Service 层所有 Query 默认带 Tenant Scope。

Customer Portal 再叠加 customer_company_id Scope。

可在 PostgreSQL 对高敏表启用 RLS 作为第二道防线，但不得依赖 RLS 代替应用层权限。

Super Admin 的跨租户访问必须显式进入平台管理上下文并写审计。

## 8.2 RBAC + Data Scope

| 角色 | Tenant Scope | Customer Scope | 敏感权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Freight Admin | 全租户 | 全部客户 | 运价/账单/用户管理 |
| Sales | 本租户 | 负责客户 | 创建/调整 Quote 销售价 |
| Operation | 本租户 | 按订单权限 | Booking/Shipment/Document |
| Finance | 本租户 | 全部或指定客户 | Invoice |
| Customer Admin/User | 本租户 | 仅所属 customer_company | 仅客户可见数据 |

# 9. API 设计规范

路径统一 /api/v1/...；资源使用复数名词。

REST 为主：GET 查询、POST 创建、PATCH 局部更新；状态动作可使用显式 action endpoint。

统一分页：page/pageSize 或 cursor，V1 建议后台列表统一 page/pageSize。

统一错误结构：code、message、details、requestId。

OpenAPI/Swagger 自动生成并作为前后端联调契约。

写操作需要鉴权、权限校验、Tenant Scope；关键 POST 支持 Idempotency-Key 或业务唯一键防重复。

GET    /api/v1/rates?pol=YANTIAN&pod=LOS_ANGELES
POST   /api/v1/quotes
GET    /api/v1/quotes/:id
POST   /api/v1/quotes/:id/accept
POST   /api/v1/bookings
POST   /api/v1/bookings/:id/submit
POST   /api/v1/bookings/:id/confirm
POST   /api/v1/bookings/:id/release-so
GET    /api/v1/shipments/:id
POST   /api/v1/shipments/:id/events
POST   /api/v1/shipments/:id/documents
POST   /api/v1/invoices

# 10. 状态机与业务规则

## 10.1 Booking 状态

DRAFT -> SUBMITTED
SUBMITTED -> UNDER_REVIEW | CANCELLED
UNDER_REVIEW -> CONFIRMED | REJECTED | CANCELLED
CONFIRMED -> SO_RELEASED | CANCELLED
SO_RELEASED -> (Shipment lifecycle)

状态跳转由 BookingDomainService 校验 allowedTransitions。

每次状态变化记录 operator、timestamp、from/to、remark。

Quote/Invoice/Shipment 同样采用独立状态机，不复用一个通用 status 流程。

业务规则放 Domain/Service，不散落 Controller 或前端。

# 11. 异步任务与事件

Business Transaction
   |
Persist DB
   |
Publish Domain Event
   |
BullMQ Queue
   |-----------|-----------|-----------|
 Email       PDF        Excel       Webhook(future)

| Job | 触发 | 重试/幂等要求 |
| --- | --- | --- |
| Rate Excel Import | Admin 上传 Excel | 按 import_job_id 幂等；错误行可下载；失败可重跑 |
| Quote PDF | Quote 创建/手工生成 | 同版本 Quote 复用文件或按 version 生成 |
| Email Notification | Booking/Shipment/Invoice 事件 | 至少 3 次退避重试；记录 message log |
| Future Tracking Sync | 定时/外部 webhook | 按 shipment+provider+event_key 去重 |

# 12. 文件与单证

文件实体只保存元数据和 object_key，不把二进制写入数据库。

对象存储 Bucket 默认私有；上传可使用后端签名的 pre-signed URL。

下载前必须校验 tenant_id、customer scope、customer_visible。

Document version 从 1 开始递增；同类文件保留历史版本，不覆盖。

允许配置 MIME/大小白名单；V1 可支持 PDF、XLSX、DOCX、JPG/PNG。

病毒扫描可作为生产强化项，但文件验证和扩展名/Content-Type 双校验必须有。

documents
- id
- tenant_id
- shipment_id
- document_type
- object_key
- original_filename
- mime_type
- size_bytes
- version
- customer_visible
- uploaded_by
- created_at

# 13. 前端架构

apps/web/app/
├─ (auth)/
├─ portal/
│  ├─ dashboard/
│  ├─ rates/
│  ├─ quotes/
│  ├─ bookings/
│  ├─ shipments/
│  ├─ documents/
│  └─ billing/
└─ admin/
   ├─ dashboard/
   ├─ customers/
   ├─ rates/
   ├─ quotes/
   ├─ bookings/
   ├─ shipments/
   ├─ billing/
   ├─ users/
   └─ settings/

Portal 与 Admin 在同一 Next.js App 内，通过路由和权限控制分离。

共享业务组件：RateTable、QuoteSummary、ShipmentTimeline、DocumentList、ContainerTable。

Server Component 用于初始数据与 SEO 无关的服务端加载；高交互表格/表单用 Client Component。

API Client 统一封装鉴权、错误、requestId 和刷新策略，页面不得直接散写 fetch。

大型表单使用 React Hook Form + Zod；错误信息与后端 validation code 映射。

# 14. 安全设计

| 领域 | 要求 |
| --- | --- |
| 认证 | 安全 Cookie Session 或短期 Access Token + Refresh；密码使用 Argon2/bcrypt；重置 Token 一次性且过期。 |
| 授权 | NestJS Guard + Policy/Data Scope；禁止仅依赖前端。 |
| 多租户 | tenant_id 强制；Customer 二级 Scope；关键表可启用 RLS。 |
| Web | CSRF（如 Cookie Auth）、XSS 防护、CSP、Security Headers。 |
| API | Rate Limit、输入校验、DTO whitelist、body/file size limit。 |
| 文件 | 私有 Bucket、签名 URL、授权后下载、类型/大小校验。 |
| 审计 | 运价、Quote 手工改价、Invoice、权限、敏感配置必须审计。 |
| Secrets | 只放环境变量/Secret Manager；禁止提交 Git；不同环境不同 Secret。 |

# 15. 日志与可观测性

每个请求生成 requestId/correlationId，并贯穿 API、Queue、日志。

日志采用 JSON structured logging；严禁记录密码、Token、完整支付/敏感凭据。

Sentry 捕获前后端异常；错误日志包含 tenant_id、user_id、requestId，但注意最小化 PII。

Queue 监控：等待数、失败数、重试数；失败任务支持管理端或运维重放。

生产基础监控：CPU、内存、磁盘、DB 连接数、Redis、5xx 比例、P95 API 延迟。

# 16. 测试策略

| 测试层 | 工具 | 必须覆盖 |
| --- | --- | --- |
| Unit | Jest | 状态机、加价计算、权限 policy、金额/有效期规则 |
| API Integration | Jest + Supertest | Auth/Tenant Scope、CRUD、非法状态跳转、事务 |
| DB Integration | Test DB/PostgreSQL | 唯一约束、事务回滚、复杂查询 |
| E2E | Playwright | Rate→Quote→Booking→Shipment→Document→Invoice 主链路 |
| Security | 自动+人工 | 跨租户/跨客户访问、文件越权、IDOR、权限矩阵 |
| UAT | 真实试点 | 用真实 Rate/单据/账号走完整流程 |

CI Gate：核心 Unit/API 测试失败不得合并；主分支构建与数据库 migration check 必须通过。

# 17. DevOps 与部署

Production Host / Cloud
├─ Nginx
├─ web container      (Next.js)
├─ api container      (NestJS)
├─ worker container   (BullMQ)
├─ PostgreSQL         (优先托管数据库)
├─ Redis              (优先托管或独立实例)
└─ Object Storage     (S3/OSS/COS)

环境至少区分 local / staging / production。

数据库 Migration 作为部署流水线显式步骤，禁止应用启动时无控制自动改生产 schema。

生产数据库优先托管，启用自动备份与 Point-in-Time Recovery（条件允许）。

Nginx 负责 TLS、反向代理、基础安全头；应用仅暴露内网端口。

部署前执行 test → build → migration check → deploy → smoke test。

## 17.1 GitHub Actions 建议

Pull Request:
  lint -> typecheck -> unit -> api integration -> build

main merge:
  test -> build image -> push registry -> migrate -> deploy staging/prod -> smoke test

# 18. 开发流程与代码规范

Trunk-based 或短生命周期 feature branch；PR 必须 Review。

TypeScript 开启 strict；禁止 any 泛滥。

Controller 只做协议层；Service/Domain 负责业务；Repository 负责数据访问。

DTO 与数据库 Model 分离，不直接把 Prisma Entity 原样返回客户。

日期统一存 timestamptz/UTC，展示按用户/租户时区转换。

金额使用 Decimal；业务编号由专门 NumberingService 生成。

每个功能必须包含 Acceptance Criteria 对应测试，避免“开发完成但无法验收”。

# 19. 迭代实施计划

| 时间 | 技术主题 | 主要交付 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| W3–4 | 基础设施与权限 | Monorepo、CI/CD、Tenant/Auth/RBAC、Customer、Audit、Object Storage | M1 |
| W5–7 | Rate/Quote | Rate Schema、Excel Import Worker、Search、Pricing、Quote Snapshot、PDF | M2 |
| W8–10 | Booking | Booking Domain/State Machine、Review、SO、通知事件 | M3 |
| W11–13 | Shipment/Document | Shipment/Container、TrackingEvent、Document ACL/Version | M4 |
| W14–16 | Billing/White Label | Invoice、Notification、Brand/Domain、Dashboard、E2E | M5 |
| W17–20 | Production hardening | 真实数据、权限/安全、性能、Bug、UAT | M6 |

# 附录 A. API 基线

| 模块 | Endpoint 基线 |
| --- | --- |
| Auth | POST /auth/login; POST /auth/forgot-password; POST /auth/reset-password |
| Customers | GET/POST /customers; GET/PATCH /customers/:id; /customers/:id/users |
| Rates | GET /rates; POST /rates/import; GET /rate-imports/:id; CRUD /admin/rates |
| Quotes | POST /quotes; GET /quotes; GET /quotes/:id; POST /quotes/:id/accept¦reject |
| Bookings | POST /bookings; GET /bookings/:id; POST /bookings/:id/submit¦review¦confirm¦cancel¦release-so |
| Shipments | GET/POST /shipments; GET /shipments/:id; PATCH /shipments/:id |
| Tracking | POST /shipments/:id/events; GET /shipments/:id/events |
| Documents | POST /shipments/:id/documents; GET /documents/:id/download; PATCH visibility/version metadata |
| Invoices | POST /invoices; GET /invoices; GET /invoices/:id; POST /invoices/:id/confirm¦mark-paid |
| Settings | GET/PATCH /tenant/settings; users/roles/branding/domain |

# 附录 B. 数据表基线

| 表 | 关键字段 |
| --- | --- |
| tenants | id, name, slug, status, plan, expires_at, branding_json, created_at |
| users | id, tenant_id, email, password_hash, role, status, customer_company_id?, last_login_at |
| customer_companies | id, tenant_id, name, sales_owner_id, status, markup_type/value, credit_terms? |
| rates | id, tenant_id, pol, pod, carrier, service, etd?, effective/expiry, container_type, cost_amount, currency, supplier |
| quotes | id, tenant_id, customer_id, quote_no, rate_snapshot_json, sell_amount, currency, validity, sales_id, status |
| bookings | id, tenant_id, customer_id, quote_id, booking_no, route, cargo_json, shipper_json, status, submitted_at |
| shipments | id, tenant_id, booking_id, shipment_no, carrier, vessel, voyage, pol/pod, etd/atd/eta/ata, mbl/hbl, status |
| containers | id, tenant_id, shipment_id, container_no, type, seal_no, weight, vgm, time fields |
| tracking_events | id, tenant_id, shipment_id, event_type, event_time, location, remark, customer_visible, operator_id |
| documents | id, tenant_id, shipment_id, type, object_key, filename, mime_type, size, version, customer_visible, uploaded_by |
| invoices | id, tenant_id, customer_id, shipment_id, invoice_no, currency, amount, due_date, status, document_id |
| audit_logs | id, tenant_id, user_id, action, entity_type/id, before_json, after_json, request_id, created_at |
| notifications | id, tenant_id, recipient, channel, event_type, payload_json, status, attempts, sent_at |